🗺️ Roadmap — AuthenticFanGifts.com

PHASE 1 — Domain & Hosting (1–2 giờ)

Bước 1: Đăng ký Domain

Gợi ý ưu tiên (check availability):

- authenticfangifts.com ← tốt nhất

- authenticfanmerch.com

- theauthenticfan.com

Đăng ký tại: Namecheap.com (~$10–12/năm) hoặc Cloudflare Registrar (giá gốc, rẻ nhất)

Bước 2: Chọn Hosting

Vì website của bạn hiện là file HTML tĩnh (index.html), bạn có 2 lựa chọn:

Option A — Netlify (MIỄN PHÍ, khuyến nghị cho giai đoạn đầu)

- Free tier: 100GB bandwidth/tháng — đủ dùng

- Deploy bằng cách drag & drop folder

- Custom domain miễn phí

- HTTPS tự động

Option B — Vercel (MIỄN PHÍ, nhanh hơn)

- Tương tự Netlify, performance tốt hơn ở US/EU/AU

💡 Bắt đầu bằng Netlify free — khi traffic tăng mới cần nâng cấp.

Bước 3: Deploy Website lên Netlify

1. Vào netlify.com → Sign up (dùng Google/GitHub)

2. Click "Add new site" → "Deploy manually"

3. Kéo thả toàn bộ folder "Licensed" (chứa index.html) vào

4. Netlify tự generate URL dạng: random-name.netlify.app

5. Vào Settings → Domain → Add custom domain → nhập authenticfangifts.com

6. Trỏ DNS: Vào Namecheap → DNS → thêm records từ Netlify

7. Chờ 10–30 phút → HTTPS tự kích hoạt

Bước 4: Tạo thư mục blog-posts trên Netlify

Vì sau này Gift Guide Agent sẽ generate file .md hàng tuần, bạn cần setup thêm:

Cách đơn giản nhất: Dùng GitHub + Netlify CI/CD

1. Tạo GitHub repo (miễn phí): github.com → New repository → "authenticfangifts"

2. Upload toàn bộ folder Licensed lên repo

3. Kết nối Netlify với GitHub repo (Settings → Build & Deploy → Connect to Git)

4. Từ giờ: mỗi lần push file mới lên GitHub → Netlify tự deploy

PHASE 2 — Báo tôi để Setup Automation (30 phút)

Sau khi có domain + GitHub repo, quay lại Cowork và nói với tôi:

"Domain: authenticfangifts.com, GitHub repo: github.com/[username]/authenticfangifts — setup tự động generate gift guide hàng tuần"

Tôi sẽ setup cho bạn:

Scheduled Task — Chạy tự động mỗi thứ Hai 9:00 AM

[Thứ Hai 9:00 AM]

↓

Gift Guide Writer Skill tự kích hoạt

↓

1. Check mùa/dịp hiện tại

2. Chọn fandom phù hợp

3. Lấy sản phẩm từ SenPrints MCP

4. Viết bài 1,400+ words, đúng brand voice

5. Lưu file .md vào Licensed/blog-posts/

6. (Optional) Push lên GitHub → Netlify auto-deploy

↓

Bạn nhận thông báo: "Bài tuần này đã sẵn sàng"

PHASE 3 — Website Hoàn Chỉnh (tuần 2–4)

Sau khi automation chạy ổn định:

| Việc cần làm | Tool | Ai làm |
| --- | --- | --- |
| Convert blog-posts .md → HTML pages | Tôi viết script | Tự động |
| Thêm sitemap.xml cho SEO | Tôi tạo | Một lần |
| Submit Google Search Console | Bạn làm | 10 phút |
| Setup Pinterest account | Bạn tạo | 30 phút |
| Pin ảnh mockup với link bài guide | Tôi hỗ trợ | Hàng tuần |
| Newsletter (Beehiiv free) | Bạn đăng ký | 15 phút |

Checklist nhanh để bắt đầu ngay hôm nay

□ 1. Đăng ký domain authenticfangifts.com (Namecheap)

□ 2. Tạo tài khoản Netlify

□ 3. Tạo GitHub repo, upload folder Licensed

□ 4. Kết nối Netlify ↔ GitHub

□ 5. Point DNS → domain live

□ 6. Quay lại Cowork báo tôi → setup Scheduled Task

📩 Newsletter hoạt động như thế nào?

Hiện tại form newsletter trên landing page chỉ là frontend — khi submit chỉ hiện toast "You're in!" chứ chưa lưu data thực. Bạn cần kết nối với một dịch vụ email thực.

3 lựa chọn phù hợp nhất cho bạn:

| Dịch vụ | Free tier | Phù hợp | Nhận data ở đâu |
| --- | --- | --- | --- |
| Beehiiv ⭐ | 2,500 subs miễn phí | Affiliate blog, newsletter | Dashboard Beehiiv |
| Mailchimp | 500 subs miễn phí | Phổ biến, dễ dùng | Dashboard Mailchimp |
| ConvertKit | 1,000 subs miễn phí | Creator/affiliate | Dashboard ConvertKit |

Khuyến nghị: Beehiiv — được thiết kế riêng cho newsletter affiliate, có analytics tốt, và dễ embed form vào website.

Setup Beehiiv (15 phút):

1. Đăng ký tại beehiiv.com (free)

2. Tạo publication "AuthenticFanGifts Newsletter"

3. Vào Settings → Forms → Copy embed code

4. Báo tôi link embed → tôi thay form hiện tại bằng Beehiiv form thực

Về Gift Voucher / Promotion:

Khi có promo, bạn có thể:

- Beehiiv Automation: Auto-gửi email welcome kèm voucher code khi ai đó subscribe

- Segment theo fandom: Người tick "NASA" → nhận email về NASA drops, người tick "Batman" → nhận Batman deals

- Broadcast thủ công: Bạn soạn email trong Beehiiv → Send → Toàn bộ list nhận ngay

Bạn quản lý subscriber list hoàn toàn trong Beehiiv dashboard — export CSV bất kỳ lúc nào, filter theo fandom, xem open rate, click rate từng campaign. 📊